监控提醒引擎模块联调准备表

用于平台联合联调前的能力、依赖、Mock 与风险说明

版本：v0.8-final  |  运行模式：Mock 独立功能验证

模块名称：监控提醒引擎

负责人：潘禄涛

一、我提供给其他模块的能力

1.  监控事项登记、修改、启用、暂停、恢复、停用和查询。

2.  提醒治理：事件去重、未销记抑制、同类合并、重复间隔、免打扰和紧急例外。

3.  固定模板组装、按岗位解析接收人和通知送达。

4.  确认、升级、恢复销记事实记录，五类业务记录只增不改。

5.  通过 trace_id 提供全过程记录、适配证据和接口审计查询。

二、我提供的接口

接口1：统一层内任务入口

| 路径/方法 | POST /api/v1/l2/internal/messages |
| --- | --- |
| 输入 | 统一消息信封：source、target、trace_id、request_id、action、capability_id、context、idempotency_key、payload |
| 输出 | success / accepted / failed 标准回复 |
| 错误情况 | 字段缺失、来源不合法、能力不匹配、幂等冲突、状态阻断、通知失败 |
| 说明 | 本地联调暂定接口，正式 URL、认证方式、service_code 和 capability_id 待平台确认。 |

接口2：全过程查询

| 路径/方法 | GET /api/v1/traces/{trace_id} |
| --- | --- |
| 输入 | trace_id |
| 输出 | 监控事项、提醒、送达、确认、升级、恢复、流程回调和接口审计 |
| 错误情况 | trace_id 为空、无查询权限、记录不存在 |
| 说明 | 本地联调暂定接口，正式 URL、认证方式、service_code 和 capability_id 待平台确认。 |

接口3：健康与能力查询

| 路径/方法 | GET /api/v1/health；GET /api/v1/capabilities |
| --- | --- |
| 输入 | 健康检查无业务输入；能力查询需相应权限 |
| 输出 | 版本、运行状态、能力清单、边界和端点 |
| 错误情况 | 服务未启动、权限不足 |
| 说明 | 本地联调暂定接口，正式 URL、认证方式、service_code 和 capability_id 待平台确认。 |

接口4：适配层状态

| 路径/方法 | GET /api/v1/adapters/status |
| --- | --- |
| 输入 | 管理员 Mock 权限信息 |
| 输出 | 适配器调用次数、最近动作、最近证据和替换状态 |
| 错误情况 | 权限不足、适配器未初始化 |
| 说明 | 本地联调暂定接口，正式 URL、认证方式、service_code 和 capability_id 待平台确认。 |

三、我需要调用哪些模块

1. 需要调用模块：流程执行引擎

调用目的：接收任务派发并回报 accepted、进度和最终结果

需要对方提供什么接口：统一任务派发、状态回调、重试和超时契约

当前是否已 Mock：是

2. 需要调用模块：L1.7 数据模块

调用目的：监控事项和五类业务记录的物理存取

需要对方提供什么接口：新增、查询、只增不改约束、事务和分页

当前是否已 Mock：是，当前由 SQLite 与 mock_data_module.py 模拟

3. 需要调用模块：L1.8 账号网关

调用目的：获取真人、岗位、租户事实并按岗找人

需要对方提供什么接口：岗位到人员解析、账号状态和租户信息

当前是否已 Mock：是

4. 需要调用模块：L1.1 权限管理

调用目的：对每个动作进行权限决策

需要对方提供什么接口：allowed、decision_id、reason、obligations

当前是否已 Mock：是

5. 需要调用模块：L1.9 安全合规

调用目的：输入输出检查和安全审计

需要对方提供什么接口：检查结果、audit_ref、拒绝原因

当前是否已 Mock：是

6. 需要调用模块：通知通道

调用目的：发送通知并获得成功或失败回执

需要对方提供什么接口：notification_id、异步状态、失败原因、可重试标记

当前是否已 Mock：是

四、当前 Mock 的内容

1.  流程执行引擎的任务派发和结果回调。

2.  规则计算引擎已经完成的判定结果输入。

3.  L1.7 数据存取。

4.  L1.8 岗位与人员映射。

5.  L1.1 权限令牌、动作权限和 decision_id。

6.  L1.9 安全检查和 audit_ref。

7.  通知发送、成功回执和失败回执。

8.  模板、治理制度编号和免打扰时间段。

五、后续联调风险

1.  正式统一路径、service_code、capability_id 和消息字段版本尚未确认。

2.  平台标准状态枚举与 success/accepted/failed 的映射规则尚待确认。

3.  L1.7 正式数据模型、事务、分页和只增不改约束可能与 SQLite 实现不同。

4.  L1.8 正式岗位数据可能与本地人员映射不同。

5.  L1.1 obligations 的执行方式和最小数据要求尚待确认。

6.  L1.9 安全检查失败后的标准处理方式尚待确认。

7.  通知通道异步回执、超时、重试和重复回调格式尚待确认。

8.  正式环境并发、容量、网络故障和跨模块超时尚未验证。

六、联调前我能保证什么

1.  本模块能独立启动。

2.  本模块有测试数据。

3.  本模块有测试结果截图和 trace_id。

4.  本模块有最终接口文档。

5.  本模块有 Mock 数据和六类 Mock 适配器。

6.  本模块有 README 和一键最终测试脚本。

7.  统一消息、提醒治理、权限审计、通知失败和三个工业场景本地回归均通过。

8.  Dashboard 不直接访问数据库，正式适配器替换时核心业务接口无需改动。

。